# **TIDSPLAn**

Forventet tidsplan:

Sep. 2022 Besigtigelse projektering færdig

Dec. 2022 VVM-screening, myndighedsbehandling og detail projektering færdig.

Marts 2023 Ekspropriation og udbud af anlægsarbejder.

Maj 2023 Anlægsfase starter. Anlægsarbejdet starter i den vestlige ende af projektet samt forbi Hvidkilde Sø. Den østelige ende vil først ske i efteråret 2023. Tidspunktet for anlægsarbejdet omkring Bilag 4 arter og yngletid for ørne bliver tilpasset de enkelte arter.

Marts 2024 Åbning