|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| A/S Storebælt | |
| Kontrakt vedrørende støjskærme ved Nyborg | |
| Bilag 2: Hovedtidsplan | |
|  | |
|  | |
| **Dato** | 1. december 2023 |
| **Rev.:** | 0 |



**Hovedtidsplan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punkt** | **Emne** | **Termin** |
| 1 | Opstartsmøde | 14 dage efter kontrakt indgåelse |
| 2 | Opstart af entreprisen | 4. marts 2024 |
| 3 | Færdiggørelsesfrist | 31. juli 2024 |
| 4 | Fremsendelse af som udført dokumentation | 14. august 2024 |
| 5 | Aflevering | 31. august 2024 |