**Tidsplan for fordelingsstation i Gelsted**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gelsted tidsplan | start | Slut |
| Design | 01-10-2020 | 01-12-2020 |
| Udførelse CW | 01-11-2020 | 01-03-2021 |
| Udførelse transformator | 01-03-2021 | 31-12-2021 |
| Idriftsættelse | Ultimo 2021/ Primo 2022 | |