**Tidsplan for Cykelsti langs Overdrevsvejen**

VVM screening til Trafikstyrelsen 11-1-2022

Afgørelse fra Trafikstyrelsen 15-4-2022

Anlægsperiode 3-4-2023 til 2-8-2023

Åbning 16-8-2023